Дата: \_3\_\_Июля 2020г.

**Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП)**

**RFQ Nº UNFPA/UZB/RFQ/2020/027 – Предоставление работ по монтажу системы вентиляции в помещениях родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан.**

Настоящим ЮНФПА запрашивает цены на следующие услуги:

**«Предоставление работ по монтажу системы вентиляции в помещениях родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан»**

ЮНФПА требуется Предоставление работ по монтажу монтажу системы вентиляции в помещениях родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан в соответствии с Техническим заданием.

Данный Запрос Ценовых Предложений доступен для всех юридически-учреждённых компаний, которые могут предоставить запрашиваемые услуги и обладают правоспособностью оказывать их в стране или через уполномоченных представителей.

1. **Информация о ЮНФПА**

ЮНФПА, Фонд ООН в области народонаселения, является международным агентством, которое работает, для того, чтобы добиться такого мира, в котором каждая беременность желанна, каждые роды безопасны и все молодые люди имеют возможность реализовать свой потенциал.

ЮНФПА является лидирующим агентством ООН в расширении возможностей женщин и молодёжи вести здоровую сексуальную жизнь и иметь репродуктивное здоровье. Для большей информации о ЮНФПА, пожалуйста перейдите по ссылке: [UNFPA about us](http://www.unfpa.org/about-us)

**Требования к услугам/Техническое задание (ТЗ)**

**A. Описание**

Несмотря на значительное сокращение коэффициентов материнской смертности и мертворождения в Узбекистане, различия между регионами Приаралья и другими регионами страны остаются достаточно заметными. Большинство смертей можно предотвратить. Для устранения проблем в системе здравоохранения страны, требуется проведение системных реформ путем модернизации инфраструктуры, оснащения медицинских учреждений необходимым оборудованием, и повышения качества медицинской помощи.

Основная цель данного проекта, реализуемого со стороны ЮНИСЕФ и ЮНФПА, заключается в оказании поддержки министерствам здравоохранения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в обеспечении доступа населения к перинатальным услугам за счет улучшения инфраструктуры и оснащения медицинских учреждений второго уровня необходимым оборудованием, а также в повышении качества служб охраны здоровья материнства и детства. Проект охватит 8 из 15 районов, включая 3 района, наиболее пострадавших от деградации земель, сокращения биоразнообразия, изменения климата и общего ухудшения состояния здоровья населения. Основные задачи проекта:

* Улучшение инфраструктуры и оснащения перинатальных учреждений II уровня (Берунийского, Кунградского районов и г.Нукус) необходимым оборудованием.
* Улучшение качества услуг по охране здоровья матери и новорожденного и повышение осведомленности населения для принятия осознанных решений в отношении здоровья и питания.

В ходе оценочного визита, проведенного ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Министерством здравоохранения РК в 2019 году, было выявлено, что в выбранных учреждениях перинатальной помощи возникают проблемы, связанные с инфраструктурой, например, колебания напряжения питания и перебои в подаче электроэнергии, влияющие на оказание помощи беременным женщинам и новорожденным, прерванное водоснабжение и высокая влажность в некоторых комнатах. Кислород недоступен в родильных отделениях и отделениях интенсивной терапии новорожденных. Проводка для медицинского оборудования требует замены, чтобы обеспечить работу современного оборудования во всех целевых учреждениях. Принимая во внимание тот факт, что резко континентальный климат в летнее время очень жаркий, оборудование для охлаждения в родильных домах также важно для обеспечения комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

**B. Объем работ**

Предполагаемые поставщики работ должны предоставлять нижеприведенные работы по монтажу системы вентиляции в помещениях родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан в соответствии с политикой, процедурами и руководящими принципами ООН. Объёмы работ, требуемые организацией ЮНФПА, в основном включают, но не ограничиваются следующими:

* **Блок А родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан**
* Установка решеток жалюзийных;
* Разборка и Прокладка воздуховодов из листовой стали;
* Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем)
* Установка вентиляторов канальных;
* Установка шумоглушителей вентиляционных;
* Устройство каркаса изоляции;
* Изоляция покрытий и перекрытий;
* Покрытие поверхности изоляции трубопроводов;
* Установка кронштейнов под вентиляционное оборудивание;
* Пробивка отверствий в бетонных потолках;
* Заделка отверствий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных;
* Установка клапанов;
* Обшивка воздуховодов из гипсокартона;
* Шпатлевка из гипсокартона
* Окраска
* Электроснабжение

* **Блок Б родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан**
* Установка решеток жалюзийных;
* Разборка и Прокладка воздуховодов из листовой стали;
* Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем)
* Установка вентиляторов канальных;
* Установка шумоглушителей вентиляционных;
* Устройство каркаса изоляции;
* Изоляция покрытий и перекрытий;
* Покрытие поверхности изоляции трубопроводов;
* Установка кронштейнов под вентиляционное оборудивание;
* Пробивка отверствий в бетонных потолках;
* Заделка отверствий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных;
* Установка клапанов;
* Обшивка воздуховодов из гипсокартона;
* Шпатлевка из гипсокартона;
* Окраска;
* Электроснабжение;

**C. Результаты**

Поставщик работ несет ответственность за предоставление нижеследующих:

1. Приобретает основные материалы, дорогостоящие материалы и оборудование после согласования их с Заказчиком.
2. Предоставляет сертификаты качества и паспорта на используемые материалы и оборудования;
3. Предоставляет исполнительные схемы выполненных работ;
4. При осуществлении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования и правила строительных норм и нормативно-правовых актов в области строительства, действующие в Республики Узбекистан.
5. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в графике производства работ, и сдать работы Заказчику.
6. Подрядчик представляет технические паспорта, сертификаты соответствия строительных материалов и оборудования, используемых при выполнении работ и проводит необходимые лабораторные испытания. Обеспечивает самостоятельное взаимодействие со всеми согласующими и надзорными инстанциями, получение разрешений на утилизацию отходов и всех прочих исходно-разрешительных документов
7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, обеспечить охрану строительных материалов и оборудований период ведения работ.
8. Подрядчик обеспечивает выполнение всех сопутствующих работ по лабораторному, входному, строительному контролю, подготовку всех исполнительной документации.
9. Поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, оборудование и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. При производстве работ не допускается применение строительных материалов и конструкций, бывших в употреблении.
10. По завершению строительно-монтажных и ремонтных работ подрядчик предоставляет:
* сертификаты соответствия строительных материалов и конструкций;
* исполнительные схемы вентиляции;
* технические паспорта (сертификат) на оборудование;
* справку счёт фактуру о понесённых затрат;

**D. Предельный срок выполнение работ**

1. Срок оказания услуг будет составляет 60 календарных дней после заключения контракта.

Внимание: если срок выполнения работ, указанный в вашем предложении, превышает вышеуказанный предельный срок, то соответствующее предложение может быть отклонено!

**E. Место оказания услуг**

1. Берунийский район Республики Каракалпакстан.
2. **Вопросы**

Вопросы или запросы для дальнейшего прояснения должны быть выполнены в письменном виде контактному лицу:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО контактного лица ЮНФПА: | Умид Ерманов |
| Тел: | +998712815881 |
| Факс: | +998781206897 |
| Электронная почта контактного лицы: | *ermanov@unfpa.org* |

Крайний срок подачи вопросов 16 июля 2020г. до 18:00 (по местному времени Узбекистана). Ответы на вопросы будут предоставлены в письменном виде и распространены между всеми сторонами в кратчайшие сроки после выше оговорённого крайнего срока.

1. **Содержание ценовых предложений**

Ценовое предложение должно быть представлены в одном электронном письме в **ДВУХ** файлах (название файла **техническое предложение** и **финансовое предложение**), в зависимости от размера файла. Ценовое предложение должно содержать:

**Техническое предложение**

|  |
| --- |
| **Важно:** техническое предложение не должно содержать информацию о финансовом предложении, не соответсвие этому требованию может привести к дисквалификации ценового предложения. |

 Информацию об объеме работ можно получить из приложения II (смета) и III (схема вентиляции) для общего представления о типе и объеме работ.

**Техническое предложение** обязано содержать следующую информацию.

1. **Сведения о компании**: заверенная (печатью компании) копия действующего Свидетельства о Регистрации компании, заверенная копия страницы Устава организации, где указана информация об учредителях и подробная информация (название компании, адрес, контактные данные и т. д.) (Обязательно)
2. **Лицензии:** Лицензия на Проектирование инженерных сетей и систем зданий и сооружений (отопление, вентиляция, кондиционирование) (Обязательно)
3. **Финансовые показатели:** Стабильное финансовое состояние: (а) коэффициент ликвидности минимум 1 за последние 2 года если финансовая отчетность представлена ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном финансовом состоянии Кандидата в соответствии с вышеизложенными требованиями (Обязательно)
4. **Опыт компании:** копии успешно выполненных контрактов на монтаж либо проектирование инженерных сетей и систем зданий и сооружений (отопление, вентиляция, кондиционирование). за последние 3 года.
5. **Технический персонал компании**- резюме главного инженера (проект менеджер), инженер проектировщик систем ОВиК, инженер по надзору за строительством.
6. **Технический подход, методология и уровень понимания задач, поставленных в Техническом задании.** Компания должна предоставить письменное описание подохода к исполнению задач, поставленных в тендере, решение поставленных задач, методологию, а также обеспечение качества исполнения и систему управления рисками. В частности, заявитель должен описать подход, который имеет в себе:
	* 1. График работ согласно предложенному плану
		2. План по вовлечению специалистов разного уровня, а также описание материалов, используемых для работ по реконструкции вентиляции.
		3. Описание системы менеджмента качества и управления рисками в свете возникновения возможных препятствий в течении работ по реконструкции.
		4. Не менее 12 месяцев гарантии на предоставленные работы и строительные материалы, при котором будут устранены любые дефекты в течение данного периода за счет Подрядчика без взимания дополнительной платы с Заказчика
		5. Перечень основного оборудования, которым компания владеет и будет использовать для реализации этих проектов

**Ценовое предложение** обязано содержать следующую информацию.

1. Ценовое предложение в узбекских сумах, должно быть выполнено в полном соответствии с образцом ценового предложения.

Обе части (техническое и ценовое) должны быть подписаны уполномоченными лицами компании, выставляющей цену и выполнены в формате PDF.

1. **Инструкция для подачи документов**

Предложения должны быть выполнены на основе изложенного руководства в Секции IV выше, наряду с правильно заполненной и подписанной формой ценового предложения и отправлены по электронной почте контактному лицу указанному ниже, не позже чем: 22 Июля 2020г, 18:00 (по местному времени Узбекистана).

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО контактного лица ЮНФПА: |  |
| Электронный адрес контактного лица: | rfq.uzb@unfpa.org |

Пожалуйста, обратите внимание на следующее руководство для электронной подачи документов:

* Данная ссылка должна содержаться в названии электронного письма: RFQ Nº UNFPA/UZB/RFQ/2020/027 – работы по монтажу системы вентиляции. Предложения, не содержащие верного названия электронного письма, могут быть пропущены сотрудником закупочного органа и тем самым не рассмотрены.
* Общий размер электронного письма не должен превышать 20 MB (включая основную часть электронного письма, зашифрованные приложения и заголовки). В случае если, технические детали размещены в электронном файле большого объёма, рекомендуется отправить данный файл отдельно (по частям) до крайнего срока подачи документов.
1. **Обзор процесса оценки**

Оценка будет проведена в рамках двух этапного процесса специализированной оценочной комиссией. Технические предложения будут оценены сначала на предмет технического соответствия, а затем сравнение ценовых предложений.

**Техническая оценка**

Технические предложения будут оценены на их соответствие к требованиям обслуживания/ Техническому заданию, приведенному в Разделе III и в соответствии с критериями оценки, перечисленными ниже.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [A] Макс. Кол-во баллов | [B]Баллы, полученные Участником | [C]Вес (%) | [B] x [C] = [D]Общие баллы |
| **Сведения о компании**: заверенная (печатью компании) копия действующего Свидетельства о Регистрации компании, заверенная копия страницы Устава организации, где указана информация об учредителях и подробная информация (название компании, адрес, контактные данные и т. д.) | **Да/Нет** |
| **Лицензии:** Лицензия на Проектирование инженерных сетей и систем зданий и сооружений приветствуется (отопление, вентиляция, кондиционирование) | **Да/Нет** |
| **Финансовые показатели:** Стабильное финансовое состояние: (а) коэффициент ликвидности минимум 1 за последние 2 года если финансовая отчетность представлена ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном финансовом состоянии Кандидата в соответствии с вышеизложенными требованиями  | **Да/Нет** |
| **Опыт компании:** копии успешно выполненных контрактов на монтаж либо проектирование инженерных сетей и систем зданий и сооружений (отопление, вентиляция, кондиционирование). за последние 3 года. | **100** |  | **35%** |  |
| **Технический персонал компании**- резюме главного инженера (проект менеджер), инженер проектировщик систем ОВиК, инженер по надзору за строительством.  | **100** |  | **35%** |  |
| **Технический подход, методология и уровень понимания задач, поставленных в Техническом задании.** Компания должна предоставить письменное описание подохода к исполнению задач, поставленных в тендере, решение поставленных задач, методологию, а также обеспечение качества исполнения и систему управления рисками. В частности, заявитель должен описать подход, который имеет в себе:* + 1. График работ согласно предложенному плану
		2. План по вовлечению специалистов разного уровня, а также описание материалов, используемых для работ по реконструкции вентиляции.
		3. Описание системы менеджмента качества и управления рисками в свете возникновения возможных препятствий в течении работ по реконструкции.
		4. Не менее 12 месяцев гарантии на предоставленные работы и строительные материалы, при котором будут устранены любые дефекты в течение данного периода за счет Подрядчика без взимания дополнительной платы с Заказчика
		5. Перечень основного оборудования, которым компания владеет и будет использовать для реализации этих проектов
 | **100** |  | **30%** |  |
| **Итого общая оценка по критериям** | **300** |  | **100%** |  |

Следующая оценочная шкала будет использована для объективной оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Степень соответствия требованиям Технического задания, основываясь на данных в направленной Заявке**  | **Баллы из 100** |
| Существенно превосходит требования  | 90 – 100 |
| Превосходит требования | 80 – 89  |
| Отвечает требованиям  | 70 – 79 |
| Частично отвечает требованиям  | 1 – 69 |
| Не отвечает требованиям или не предоставил информацию для оценки соответствия требованием  | 0 |

**Финансовая оценка**

Ценовые предложения будут оцениваться, только для тех заявителей, чьи технические предложения получили **минимум 70 баллов в результате технической оценки**.

Ценовые предложения будут оцениваться, основываясь на их соответствии форме ценового предложения. Максимальное количество баллов для ценового предложения – 100, которое будет отдано предложению с наименьшей ценой. Все остальные ценовые предложения получат баллы в обратной пропорциональности, в соответствие с ниже приведенной формулой:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Финансовая оценка = | Низшее ценовое предложение ($) | X 100 (Макс. оценка) |
| Оцениваемое предложение ($) |

## Общая оценка

Общей оценкой по каждому предложению будет взвешенная сумма технической и финансовой оценки. Максимальная общая оценка – 100 баллов.

|  |
| --- |
| Общая оценка = 60% техническая оценка + 40% финансовая оценка  |

1. **Критерии присуждения**

ЮНФПА примет решение по заключению Контракт на профессиональные услуги, получившим наивысший балл.

1. **Право на изменение требований во время принятия решения и присуждения контракта.**

ЮНФПА сохраняет за собой право увеличивать или уменьшать объем указанных в данном ЗЦ услуг до 20% на момент принятия решения о выборе предложения, без изменения цен за единицу, или других условий.

1. **Условия оплаты**

Сроки оплаты заказа составляют 30 дней со дня выставления счета и получения промежуточных результатов (акта приемки-передачи) связанных с оплатой как определено в контракте.

Оплата местным Поставщикам (зарегистрированным в Узбекистане):

Производится в Узбекских сумах в 4 транша:

* Транш 1: оплата в размере 30% от общей суммы контракта по завершению как минимум 30% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами;
* Транш 2: оплата в размере 50% от общей суммы контракта по завершению как минимум 80% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами;
* Транш 3: оплата в размере 15% от общей суммы контракта после завершения 100% объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами.
* Транш 4: окончательная оплата в размере 5% от общей суммы контракта до истечения гарантийного срока по работам и оборудованию в декабре 2020г.

Оплата зарубежным компаниям (зарегистрированным за пределами Узбекистана):

Производится в долларах США в виде 100% пост-оплаты на расчетный счет Исполнителя после выполнения всего объема работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами.

1. [**Мошенничество**](http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption) **и коррупция**

ЮНФПА привержен предотвращать, выявлять и принимать меры против всех действий мошенничества против ЮНФПА и третьих сторон, которые вовлечены в действия ЮНФПА. Политика ЮНФПА касательно мошенничества и коррупции доступна здесь: Fraud. Предоставление предложения подразумевает, что Подрядчик осведомлён о данной политике.

Поставщики, их вспомогательные филиалы, доверенные лица, посредники и руководители должны сотрудничать с Отделом Аудита и Службами по надзору ЮНФПА, также, как и с другими подразделениями по надзору, уполномоченными Исполнительным Директором ЮНФПА, и Советником по Этическим вопросам ЮНФПА, когда это необходимо. Данное сотрудничество должно включать, но не ограничиваться следующим: доступ ко всем работниками персоналу, представителям, уполномоченным лицам поставщика. Также доступ к предоставлению всех документов по запросу, включая финансовые записи. В случае несостоятельности или невозможности полного сотрудничества с надзорными органами, это будет расценено как обоснованная причина для ЮНФПА и отказаться от сотрудничества и прекратить контракт, а также лишить права и удалить поставщика из списка зарегистрированных поставщиков ЮНФПА.

Конфиденциальная горячая линия, направленная против Мошенничества, для предоставления информации по подозрению в мошенничестве, доступна любому поставщику по этой ссылке [UNFPA Investigation Hotline](http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm).

1. **Политика нулевой терпимости**

ЮНФПА придерживается политики нулевой терпимости в отношении подарков и гостеприимства. Поэтому компаниям настоятельно рекомендуется не посылать подарки и знаки признательности сотрудникам ЮНФПА. Подробные детали данной политики доступны здесь: [Zero Tolerance Policy](http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance).

1. **Несогласие с процессом Запроса Ценовых предложений**

Поставщик(и), полагающий что с ним не справедливо обошлись в связи с объявлением тендера, проведением оценки или заключением контракта может направить жалобу Главе подразделения к Исполнительному Представителю ЮНФПА в Узбекистане г-ну Ю Ю. В случае неудовлетворения ответом Главы подразделения ЮНФПА, поставщик может связаться с Руководителем Отделения закупок товаров и услуг по адресу procurement@unfpa.org.

1. **Оговорка**

В случае если какая ни будь из ссылок данного ЗЦП будет недоступна по любой причине, поставщики могут связаться с сотрудником Отдела Закупок, заведующим вопросами закупки, для запроса документа (ов) в PDF версии.

Благодарим Вас и ждем от вас получения предложения.

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ:

**Иномходжаев Камолхон,**

**Заместитель Представителя UNFPA в Узбекистане**

Подпись : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_3 Июля 2020\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ I:**

**Общие условия контракта:**

**Контракты на незначительную сумму**

Данный Запрос на ценовое предложение подлежит Общим условиям контракта: Контрактам на незначительную сумму, которые доступны на : [английском,](http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts) [испанском](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf) и [французском](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf)

**ПРИЛОЖЕНИЕ II**

**Форма ценового предложения**

**Предоставление работ по монтажу системы вентиляции в помещениях родильного комплекса Берунийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ III**

**Схема вентиляции**